| «СУДОРЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКС –ПРИМОРСКИЙ ЗАВОД» ОБЩЕСТВО C ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИКАЗ « 29 » июля 2011 г. № СП - 12 |  |
| --- | --- |

О порядке выполнения судоремонтных

и доковых работ.

Настоящим, приказываю принять к исполнению нижеследующий порядок выполнения судоремонтных, доковых работ:

1.  Условием постановки Заказов в ПД, является предоплата, в согласованных с Заказчиками размерах, но не менее 30% от ориентировочных, договорных цен Заказов, произведённой за 5 календарных дней до постановки Заказа в ПД и только по факту поступления денежных средств на наш р/с, начинать постройку стапелей под Заказы в ПД, а сроки ремонта Заказов соразмерно увеличивать ( условия внести в договоры);

2. Заказы не выводить из ПД, до согласования смет твёрдо - расчётных цен и до полных взаиморасчётов за ремонт Заказа (условие внести в договоры);

3. Все заявляемые Заказчиками работы на Заказе производить силами нашего предприятия и Субподрядчиков у которых заключены с нашим предприятием договоры на субподрядные работы, не заявленные работы, могут выполняться Субподрядными или Сторонними организациями по прямым договорам с Заказчиком, в указанные строителем Заказа сроки, с оплатой их Заказчиками или Субподрядчиками нашему предприятию в размере 15% стоимости исполнения этих работ, с предоставлением Заказчиком и (или) Субподрядчиком, подлинных смет стоимости работ Сторонних организаций (условие внести в договоры);

3.1 Исполнения работ Сторонними организациями и арендаторами, на причалах и в доках нашего предприятия, без оплаты нашему предприятию не допускать.

4. Заявляемые нашему предприятию ремонтные работы производить, после согласования и подписания первыми руководителями Заказчиков, либо уполномоченными им лицами, по надлежаще оформленным доверенностям, тексты которых Заказчики должны согласовывать с юрисконсультом нашего предприятия, в необходимые сроки, нижеследующих документов:

- договора на ремонт Заказа;

- договоров на Субподрядные работы;

- протокола согласования объёма работ (согласовывается до постановки Заказа к

причалу или в ПД нашего предприятия);

- акта докового осмотра Заказа, в котором уточняются (по согласованию) объёмы, цены и

сроки исполнения доковых работ (составляется совместной комиссией);

- дефектовочных актов;

- акт-заявок приёмки - сдачи выполненных работ промышленного характера;

- ведомости поставок Заказчика, в которой указываются время и даты поставок, время и

даты входного контроля качества поставок, выполняемого ОКК нашего предприятия;

- смет ориентировочной и твёрдо - расчётной цен Заказов;

- акта приёмки сдачи выполненных работ и оказанных услуг на Заказе, который должен

быть согласован и подписан,  за день до выводки Заказа из дока, с указанием даты

центровки л/в.

Директор                                      Чепчугов А.Д.